Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет на 2019-2025 годы

(наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1 |  | Всего | Х | Х | Х | 2215292,00 | 797532,04 | 0,36 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 378 054,00 | 161 535,36 | 0,43 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | 910 | 0503 | 0110220010 | 337 000,00 | 144 086,16 | 0,43 |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения | 910 | 0503 | 0110399999 | 41 054,00 | 17 449,20 | 0,42 |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 задачи 4 подпрограммы 1 Организация ритуальных услуг и содержание мест захаранения | Администрация сельского поселения | 910 | 0503 | 0110520030 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 1716451,00 | 590 000,00 | 0,34 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. | Администрация сельского поселения | 910 | 0801 | 0120109100 | 1716451,00 | 590 000,00 | 0,34 |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 9 750,00 | 9 750,00 | 100 |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения | 910 | 0310 | 0130120330 | 9 750,00 | 9 750,00 | 100 |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 111 037,00 | 36 246,68 | 0,32 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Администрация сельского поселения | 910 | 0113 | 01402S6790 | 7 000,00 | 6 246,68 | 0,89 |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4 Ежегодные членские взносы | Администрация сельского поселения | 910 | 0113 | 0140320080 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | 910 | 1001 | 0140520370 | 104 037,00 | 30 000,00 | 0,29 |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 4 Мероприятия, направленные на обслуживание муниципального долга | Администрация сельского поселения | 910 | 1301 | 0140720090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 4 Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | 910 | 0412 | 0140920210 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |

1

Указывается  причина  низкого   освоения   средств   бюджета   сельского поселения  при кассовых  расходах  менее  20%  от  годовых назначений по итогам 1 квартала отчетного года, менее 45% - по итогам 1 полугодия отчетного года, менее 70% - по итогам 9 месяцев отчетного года, менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрация сельского поселения

(наименование ответственного исполнителя)

__________________/Бирюков С.Н.

(подпись)                (расшифровка подписи)

"01"июля 2024 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет на 2019-2025 годы

(наименование муниципальной программы)

за счет средств иных источников

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Всего | 10 753,32 | 10 753,32 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10 753,32 | 10 753,32 | 100 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет | Всего | 10 753,32 | 10 753,32 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10 753,32 | 10 753,32 | 100 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Всего | 10 753,32 | 10 753,32 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10 753,32 | 10 753,32 | 100 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |

Глава администрация сельского поселения _______

(наименование ответственного исполнителя)

__________________/Бирюков С.Н.

(подпись)               (расшифровка подписи)

"01" июля 2024 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет на 2019-2025 годы

(наименование муниципальной программы)

за счет средств всех источников

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Всего | 11323875,32 | 1163585,36 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10 753,32 | 10 753,32 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 2 215292,00 | 797 532,04 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 9 097830,00 | 355 300,00 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет | Всего | 9 475884,00 | 516 835,36 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 378 054,00 | 161 535,36 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 9 097830,00 | 355 300,00 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Всего | 337 000,00 | 144 086,16 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 337 000,00 | 144 086,16 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 04 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 41 054,00 | 17 449,20 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 41 054,00 | 17 449,20 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 задачи 4 подпрограммы 1 Организация ритуальных услуг и содержание мест захаранения | Всего | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. | Всего | 1 716451,00 | 590 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 1 716451,00 | 590 000,00 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет | Всего | 9 750,00 | 9 750,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 9 750,00 | 9 750,00 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Всего | 9 750,00 | 9 750,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 9 750,00 | 9 750,00 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 9 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет | Всего | 121 790,32 | 47 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10 753,32 | 10 753,32 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 111 037,00 | 36 246,68 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Всего | 17 753,32 | 17 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10 753,32 | 10 753,32 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 7 000,00 | 6 246,68 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4 Ежегодные членские взносы | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Всего | 104 037,00 | 30 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 104 037,00 | 30 000,00 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 4 Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения | Всего |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 подпрограммы 4 Мероприятия, направленные на обслуживание муниципального долга | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |

1

Средства  физических  и  юридических  лиц, в том числе средства бюджетных учреждений,  полученные  от  предпринимательской  и  иной  приносящей доход деятельности.

Глава администрация сельского поселения________

(наименование ответственного исполнителя)

________________/Бирюков С.Н.

(подпись)        (расшифровка подписи)

"01"июля 2024 года

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач

муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет на 2019-2025 годы

(наименование муниципальной программы)

контрольных событий плана реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, контрольных событий, основных мероприятий1 | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и контрольных событий |  |  | Дата наступления контрольного события |  | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год |  | План | Факт (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| 2 | Индикатор 2 Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 4 | 3 | Х | Х |  |
| 3 | Индикатор 3 Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 3 | 3 | 3 | Х | Х |  |
| 4 | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 1 | Х | Х |  |
| 5 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | Км. | 17,0 | 17,5 | 17,5 |  |  |  |
| 6 | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | Ед. | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 7 | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | Ед. | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 8 | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 9 | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | Чел. | 1100 | 1102 | 1050 |  |  |  |
| 10 | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | Кв.м | 580 | 590 | 590 |  |  |  |
| 11 | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 60 | 61 | 61 | Х | Х |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 85 | 90 | 90 | Х | Х |  |
|  | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 92 | 92 | 92 | Х | Х |  |
|  | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 95 | 95 | 95 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
|  | Индикатор 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения | км | 2,5 | 2,5 | 0 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км | 20 | 21 | 15 | Х | Х |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Установка и обустройство детских и спортивных площадок | Администрация сельского поселения | ед. | Х | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Приобретение контейнеров для мусора | Администрация сельского поселения | шт. | Х | 0 | 32 |  |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для развития человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 35 | 35 | 35 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 11 | 11 | 11 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий | Администрация сельского поселения | ед. | 200 | 280 | 50 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2. Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 20 | 25 | 11 |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2 Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни | Администрация сельского поселения | ед. | 14 | 14 | 14 |  |  |  |
|  | Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 Обеспечение безопасности проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | Администрация сельского поселения | % | 70 | 70 | 70 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % | 0,25 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
|  | Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование | Администрация сельского поселения | % | 67 | 67 | 67 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |

1

В  случае,  если  нормативными  правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена   иная   группировка   показателей  и  основных  мероприятий, направленных   на  их  достижение,  заполнение  графы  2  осуществляется  в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами. При заполнении отчета  за  1  квартал,  1  полугодие,  9  месяцев  указываются контрольные события,  предусмотренные планом реализации муниципальной программы с датой наступления в отчетном периоде.

2

Для  целевых  индикаторов  и  показателей задач, по которым периодичность предоставления  официальных  статистических  данных  годовая,  значения  по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

Глава администрация сельского поселения

(наименование ответственного исполнителя)

________________/Бирюков С.Н.

(подпись)        (расшифровка подписи)

"01" июля  2024 года