«СОГЛАСОВАНО»

Глава администрации

сельского поселения

Нижнематренский сельсовет

_______________В.В.Батышкин

28.11.2022г.

Отчет

о реализации и оценке эффективности программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района                  Липецкой области на 2018-2028 годы за 2018-2021 годы

I. Основные результаты

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018-2028 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 31.01.2018 №11.

Цель программы:

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры,  улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:

1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2.Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Исполнители программы:

Предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района.

Программа предполагает следующий источник финансирования:

Основными источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета,   собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

за 2018-2021 годы израсходовано  –  213,356 тыс. рублей.

Нецелевого использования средств не установлено.

Сведения о результатах реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района                  Липецкой области на 2018-2028 годы за 2018-2021 годы

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены:

- построены контейнерные площадки;

- установлены контейнеры;

- ремонт и содержание уличного освещения;

- строительство газопровода  с.Ольховка ул.Конечная.

По состоянию на 31 декабря 2021 года доля фактически освещенных улиц сельского поселения в общей протяженности улиц населенных пунктов составляет 92%.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы сельского поселения по состоянию на 31 декабря 2021года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2018-2021годов в Программу изменения не вносились.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы за 2018-2021 годы показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты не в полном объеме.  Программа   комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2018-2028 годы признана со средним уровнем эффективности.

Приложение № 1

к Отчету о реализации и оценке эффективности

программы комплексного развития системы

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Нижнематренский сельсовет

Добринского муниципального района

Липецкой области

на 2018-2028 годы за 2018-2021 годы

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2018-2028 годы

за 2018-2021годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт и содержание уличного освещения | Администрация сельского поселения Нижнематренский сельсовет | - Создание благоприятных условий для проживания населения; - Сокращение количество жалоб и претензий на качество уличного освещения. | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 0 | 153,214 |
| 2 | Строительство контейнерных площадок ( сбор и вывоз ТКО) | Администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет | - Создание благоприятных условий для проживания населения; - Сокращение количество жалоб и претензий на качество коммунальных услуг - Улучшение экологической обстановки | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0 | 60,142 |