П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Добринского муниципального района Липецкой области

08.02.2024г.                               с.Нижняя Матренка                             №  9

О подготовке и проведении безаварийного                                                          пропуска весеннего паводка в 2024 году

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г.  № 68-ФЗ «О защите  населения и территории от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера», №131- ФЗ от 06.10.2003 г «Об  общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения своевременной подготовки территорий, осуществления мероприятий  по обеспечению безопасности  людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, готовности сил и средств для безопасного пропуска паводковых вод, а также  в целях  сохранности государственного, общественного и личного имущества, материальных ценностей,   обеспечения контроля за исправностью гидротехнических сооружений, снижения возможного ущерба в период весеннего паводка, руководствуясь Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения Нижнематренский сельсовет

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Создать  для подготовки и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при пропуске весеннего паводка в 2024 году при администрации сельского поселения противопаводковую рабочую группу (приложение№1).

2.Утвердить план мероприятий  по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод (приложение№2).

3.Утвердить  расчет  сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС, вызванных весенним паводком (приложение № 3)

4. Ответственным за обеспечение безопасности на водных  объектах в данный период назначить главу сельского поселения Бирюкова С.Н.

Глава администрации

сельского поселения

Нижнематренский сельсовет                                       С.Н.Бирюков

Приложение №1

к постановлению администрации  сельского поселения

Нижнематренский сельсовет

от  08.02.2024г.  № 9

ПРОТИВОПАВОДКОВАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА

сельского поселения Нижнематренский сельсовет

на 2024 год

Бирюков С.Н.      –глава администрации сельского поселения Нижнематренский

сельсовет -  председатель рабочей группы;

Бирюкова А.В.   – директор МБОУ СШ с. Нижняя Матренка-

секретарь рабочей группы (по согласованию),

Члены рабочей группы:

Флерко В.В.    –   управляющий отделением №2 ООО «Восход» - (по согласованию)

Коровин Ю.В. -  управляющий отделением ООО «Добрыня» - (по согласованию),

Губин Н.В.         – осмотрщик ГТС ФГУ «Липецкмелиоводхоз» (по согласованию),

Тарабцев А.В.     – участковый  ОМВД  по Добринскому району (по согласованию).

Палашкова Л.В. - врач общей врачебной практики (по согласованию).

Приложение2

к постановлению администрации сельского

поселения Нижнематренский сельсовет

№ 9 от 08.02.2024г

ПЛАН

Мероприятий  по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего  паводка

| 1.Подготовительные мероприятия |
| --- |
| № п/п | Проводимые мероприятия | Ответственный за проведение | Дата проведения | Примечание |
| 1 | Создание противопаводковой рабочей группы на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет, разработка плана мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод и обеспечение контроля за их исполнением | Глава сельского поселения | 08.02.2024 |  |
| 2 | Обследовать населенные пункты сельского поселения, гидротехнические сооружения, мосты, пруды и другие объекты, попавшие в зону возможного затопления | Отдел моб.подготовки ГО и ЧС района, глава сельского поселения | до 22.02.2024 |  |
| 3 | Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке его возможной эвакуации, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем. | Противопаводковая комиссия | до 22.02.2024 |  |
| 4 | Проверка исправности сетей энергосбережения и при необходимости проведение их ремонта. | Добринкая РЭС | до 22.02.2024 |  |
| 5 | Уточнение плана мероприятий по охране общественного порядка на территориях, попадающих в зону возможного затопления (подтопления) | ОМВД по Добринскому району | до 22.02.2024 |  |
| 6 | Уточнение плана оповещения населения при угрозе затопления, проверка средств связи и оповещения. | Противопаводковая комиссия | до 22.02.2024 |  |
| 2. Выполнение мероприятий в период пропуска паводковых вод |
| 7 | Организация Выполнения работ: -проверка исправности затворов водовыпускных и водосборных сооружений; -создание запасов щебня, песка бутового камня, железобетонных конструкций; | Противопаводковая комиссия, глава администрации, руководители предприятий, организаций | до 25.02.2024 |  |
| 8 | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава администрации сельского поселения | Глава сельского поселения | По мере необходимости |  |
| 9 | Организация контроля в зонах возможного затопления за ходом прохождения вод оперативными группами | Противопаводковая комиссия района и сельского поселения | По отдельному плану |  |
| 3. В случаи возникновения ЧС |
| 10 | Проведение аварийно –спасательных и других неотложных работ | Председатель КЧС и ОПБ, глава сельского поселения, противопаводковая комиссия | с момента возникновения ЧС |  |
| 11 | Проведение экстренной эвакуации населения из зон затопления | Эвакуационная комиссия района, противопаводковая комиссия сельского поселения | При необходимости |  |
| 12 | Информирование населения в средствах массовой информации о развитии паводковой обстановки и ходе ликвидации ситуации на территории | Председатель КЧС и ОПБ, противопаводковая комиссия , начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС, глава сельского поселения, редакция газеты «Добринские вести» | с момента возникновения ЧС |  |
| 4. Организация мероприятий после прохождения паводка |
| 13 | Обобщение, анализ общей обстановки и проведенных мероприятий в период весеннего половодья | Администрация района и сельского поселения, руководители учреждений, организаций, паводковая комиссия района и сельского поселения | После прохождения паводка |  |

Приложение 3

к постановлению администрации сельского

поселения Нижнематренский сельсовет

№ 9 от  08.02.2024г

РАСЧЕТ

сил и средств, привлекаемых  для ликвидации последствий паводка в 2024 году

| № п/п | Наименование предприятий, организаций | Количество личного состава | Привлекаемая техника | Плав. средства | Руководитель (адрес, телефон дежурный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Транспортная (автомобили) | Инженерная (шт) | Моторные лодки | Лодки гребные |  |
| 1 | ООО «Восход» | 5 | 2 | Фронтальный погрузчик, КАМАЗ |  |  | Флерко В.В. 89155595947 |
| 2 | ОМВД России по Добринскому району | 1 | 1 | Шевроле Нива |  |  | Тарабцев А.В. 89046825848 |
| 3 | ГУЗ « Добринская МРБ» Офис врача общей врачебной практики | 6 | 1 | ПАЗ «Соболь» |  |  | Палашкова Л.В. 89205025869 |
| 4 | ООО «Добрыня» | 5 | 2 | Фронтальный погрузчик, КАМАЗ |  |  | Коровин Ю.В. 89042861420 |